#### Uzavírka silnic III/32316 a III/32319 a dopravní opatření

Důvodem je: Oprava stávajících silnic III/323 16 a III/323 19 v intravilánu  obce Osice, včetně připojení místních komunikací a navazujících vjezdů.

Oprava bude provedena ve III. etapách.

I. etapa ( oprava silnice III/32316 od začátku obce Osice ve směru od obce Staré Ždánice, po točnu BUS v délce 500m  )

Objízdná trasa :

Objízdná trasa z křižovatky silnic III/32319 a III/32316 bude vedena po silnici III/32316, vlevo na silnici III/3238 přes Osičky do obce Rohoznice, s odbočením vlevo na silnici III/32311 do obce Dolany a dále vlevo na silnici III/3237 do obce Staré Ždánice s napojením zpět na silnici III/32316. Trasa bude obousměrná.

II. etapa ( oprava silnice III/32319 od křižovatky se silnicí III/32316 po konec zástavby směr Lhota pod Libčany v délce  525m  )

Objízdná trasa :

Objízdná trasa z Osic do Starých Ždánic je vedena od křižovatky III/3238, III/32320 po silnici III/32319 přes Lhotu pod Libčany na silnici I/11, dále vlevo na silnici III/32317 a III/32316 přes obec Syrovátka, vlevo na silnici III/3238 přes Osičky do obce Rohoznice, s odbočením vlevo na silnici III/32311 do obce Dolany a dále vlevo na silnici III/3237 do obce Staré Ždánice s napojením zpět na silnici III/32316. Trasa bude obousměrná.

III. etapa ( oprava silnice III/32316 od křižovatky se silnicí III/32319 - od obchodu            „Hruška“ po točnu BUS v délce  650m  )

1. Přípravné práce - štěrbinové odvodnění v úsecích s malým podélným sklonem, oprava,

případně výměna a odstranění nevyhovujících uličních vpustí a pročištění, případně oprava

souvisící se zprovozněním stávající dešťové kanalizace.

- práce za místního provozu, pracovní místa budou označena dle TP 66 schéma B/5.2

2. Úplná uzavírka

Práce budou prováděny za úplné uzavírky s vyloučením provozu, příjezd pro místní dopravu bude umožněn do úseku od točny BUS po konec zástavby směr Staré Ždánice po objízdné trase.

Objízdná trasa :

Objízdná trasa z křižovatky silnic III/32319 a III/32316 bude vedena po silnici III/32316,

( v pravé polovině vozovky dokončené při II. etapě ) vlevo na silnici III/3238 přes Osičky do obce Rohoznice, s odbočením vlevo na silnici III/32311 do obce Dolany a dále vlevo na silnici III/3237 do obce Staré Ždánice s napojením zpět na silnici III/32316. Trasa bude obousměrná.

Termín realizace :  I.  etapa    9.5.2016 -    10.7.2016 - úplná uzavírka

II. etapa  11.7.2016 -    31.7.2016 - úplná uzavírka

III.etapa  1. 8.2016 -   10.11.2016 - úplná uzavírka

Dodavatel:

STRABAG a.s., ul. Kladská  1082, 500 03  Hradec Králové

IČ: 608 38 744

Odpovědný pracovník :

p. Jaromír  Novotný, tel.: 606 604 838, stavbyvedoucí

___________________________________________________________________________